정책자금지원디지털화 구축 사업

**개인별 주간업무보고**

**(홍길동)**

[2022. 08. 15 ~ 2021. 08. 19]

**1. 진행 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **금주 계획** | **금주 실적** | **차주 계획** |
| 1. 옴부즈만 홈페이지 게시판 개발 (20%)  2. 옴부즈만 로그인 기능 개발 (완료)  3. 규지스 건의자 건의 접수 기능 개발  - 접수 기능 개발 (30%)  - 게시판 개발 (10%) | 1. 옴부즈만 홈페이지 게시판 개발 (15%)  2. 옴부즈만 로그인 기능 개발 (완료)  3. 규지스 건의자 건의 접수 기능 개발  - 접수 기능 개발 (20%)  - 게시판 개발 (20%) | 1. 옴부즈만 홈페이지 게시판 개발 (완료)  2. 옴부즈만 로그인 기능 개발 (70%)  - 로그인 (완료)  - 로그아웃 (50%)  3. 규지스 건의자 건의 접수 기능 개발  - 접수 기능 개발 (70%)  - 게시판 개발 (완료) |

**2. 이슈사항 및 요청사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 이슈사항 및 요청사항** | **지난 주 이슈사항(해결여부) 및 미결업무** |
|  |  |