정책자금지원디지털화 구축 사업

**개인별 주간업무보고**

**(퍼블리싱 파트)**

[2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26]

**1. 진행 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **금주 계획** | **금주 실적** | **차주 계획** |
| 1. 지원사업 카테고리 개발(100%) | 1. 지원사업 카테고리 개발(40%) (디자인 미완료로 중단) 2. 참여광장 개발완료 (디자인 미완료 페이지는 미완료) 3. 알림광장 개발완료 (디자인 미완료 페이지는 미완료) | 지원사업 카테고리 개발  참여광장 카테고리개발 |

**2. 이슈사항 및 요청사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 이슈사항 및 요청사항** | **지난 주 이슈사항(해결여부) 및 미결업무** |
|  |  |