정책자금지원디지털화 구축 사업

**개인별 주간업무보고**

**(퍼블리싱 파트)**

[2022. 08. 26 ~ 2022. 09. 07]

**1. 진행 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **금주 계획** | **금주 실적** | **차주 계획** |
| 1. 지원사업 카테고리 개발(100%) | 1. 참여광장(완료) 2. 알림광장(완료, UI-HM-02-211,UI-HM-02-205-01 디자인 미완료로 페이지 제작 안됨) 3. 중진공 소개 (완료, UI-HM-02-358 디자인 미완료로 페이지 제작 안됨)   파일폼 및 데이트 피커 컴포넌트 작업 완료 | 정보공개 카테고리 제작 |

**2. 이슈사항 및 요청사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 이슈사항 및 요청사항** | **지난 주 이슈사항(해결여부) 및 미결업무** |
|  |  |